UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO

Diseño de Sistemas · Roberto Andrade · 05 de octubre de 2026

# Backlog arquitectura y trazabilidad de LOGISTPULSE

Integrantes: Martín Endara, Antonio Muñoz y Marco Bonilla

## Alcance de la entrega

Organizamos el módulo de pedidos de LOGISTPULSE con diez historias de usuario, un backlog priorizado y estimado, un sprint de cuatro historias, el diseño MVC y una matriz de trazabilidad. El objetivo es registrar un pedido y comprobar el avance del mismo identificador hasta READY.

La base es LOGISTPULSE-GOLDEN del laboratorio. Se conserva su aplicación FastAPI, PostgreSQL y Redpanda; nuestro aporte añade documentación y una prueba de dominio. Los hallazgos LP del PDF inicial vinculan cada historia con la incepción y la elicitación ya desarrolladas.

## Contenido

| Apartado | Página |
| --- | --- |
| Product Backlog | 2 |
| Plan de Sprint 1 | 3 |
| MVC y justificación | 4 |
| Matriz de trazabilidad | 5 |
| Repositorio README y PR | 6 |
| Guía para explicar | 7 |

## Cierre de evidencias

Evidencia técnica cerrada: Docker Compose, salud, creación, consulta, secuencia por eventos y persistencia aprobaron sobre el commit identificado. El PR #1 está abierto; la revisión de Antonio o Marco y la fusión siguen pendientes y no se presentan como realizadas.

# LOGISTPULSE Product Backlog

INC-LP-01: incepción 2.1 del PDF inicial. TEC-LP-01/02/03: análisis documental, escenarios y prototipado de sus secciones 2.2/2.3/2.4. Los hallazgos LP mantienen los IDs del documento del equipo.

| HU / prioridad / puntos | Historia de usuario | Criterio de aceptación | Hallazgo | Previas | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-LP-01 Must · 2 pt | Como operador, quiero crear un pedido, para iniciar su preparación. | POST /api/fulfillment/orders con storeId, channel y total: 201, orderId y estado inicial WAITING. | LP-01 / LP-02 | — | PASS verificado en Docker |
| HU-LP-02 Must · 1 pt | Como operador, quiero consultar pedidos recientes, para identificar el que registré. | GET /api/fulfillment/orders: 200; máximo 20 pedidos, del más reciente al más antiguo; contiene el orderId creado. | LP-03 | 01 | PASS verificado en Docker |
| HU-LP-03 Must · 2 pt | Como responsable de cocina, quiero recibir pedidos nuevos, para iniciar su procesamiento. | Con broker y worker disponibles, ORDER_CREATED se publica en logistpulse.orders y el worker actualiza el mismo orderId a PREPARING. | LP-04 | 01 | PASS verificado en Docker |
| HU-LP-04 Must · 2 pt | Como operador, quiero observar el avance del pedido, para saber cuándo está listo. | En laboratorio sin cola previa, el mismo id pasa WAITING → PREPARING → READY en ≤ 60 s; cada consulta refleja su estado guardado. | LP-05 | 02,03 | PASS verificado en Docker |
| HU-LP-05 Should · 1 pt | Como operador, quiero rechazar totales negativos, para evitar pedidos incorrectos. | Total negativo: respuesta 422 o 400 explicando el error y ningún pedido nuevo. | LP-08 | 01 | Pendiente / fuera del sprint |
| HU-LP-06 Should · 1 pt | Como operador, quiero una confirmación con id, para reconocer el pedido creado. | Después de crear, la pantalla muestra el orderId y una confirmación del estado inicial. | LP-07 | 01 | Pendiente / fuera del sprint |
| HU-LP-07 Should · 1 pt | Como operador, quiero etiquetas claras de estado, para entender el avance sin depender del color. | WAITING, PREPARING y READY se presentan como En espera, En preparación y Listo, siempre con texto. | LP-09 / LP-15 | 02 | Pendiente / fuera del sprint |
| HU-LP-08 Should · 2 pt | Como operador, quiero actualizar el listado y reconocer errores, para consultar información vigente. | Actualizar muestra hora de consulta; una lista vacía y una falla presentan mensajes distintos. | LP-10 / LP-12 / LP-14 | 02 | Pendiente / fuera del sprint |
| HU-LP-09 Could · 3 pt | Como supervisor, quiero recuperar pedidos sin procesar, para evitar que queden olvidados. | Si la publicación falla, el pedido sigue consultable y un mecanismo de recuperación lo procesa sin crear otro id. | LP-11 | 01,03 | Pendiente / fuera del sprint |
| HU-LP-10 Could · 1 pt | Como operador, quiero bloquear el botón mientras envío, para evitar solicitudes repetidas. | Mientras hay una creación pendiente, el botón no permite otro envío; ante respuesta perdida advierte consultar antes de repetir. | LP-16 / LP-17 | 01 | Pendiente / fuera del sprint |

Método MoSCoW: Must obligatorio, Should importante, Could ampliación. Escala: 1 simple, 2 varios casos, 3 integración o recuperación. Historias seleccionadas: HU-LP-01 a 04, total 7 puntos. Las cuatro quedaron verificadas en Docker; las seis restantes conservan estado pendiente o propuesto.

# LOGISTPULSE plan de Sprint 1

## SPR LP 01

Sprint Goal: Crear un pedido ficticio, consultarlo y demostrar su procesamiento automático hasta READY.

Duración propuesta: una semana, del 05 al 11 de octubre de 2026. Historias seleccionadas: HU-LP-01, HU-LP-02, HU-LP-03, HU-LP-04. 7 puntos en total.

## Equipo y capacidad

Product Owner: Martín Endara. Scrum Master: Antonio Muñoz. Desarrollo: Martín, Antonio y Marco Bonilla. Roles propuestos para organizar el trabajo, sin afirmar contribuciones aún no registradas.

Capacidad propuesta para LOGISTPULSE: 18 horas de trabajo total. Referencia: tres integrantes con 6 horas disponibles cada uno. El equipo debe confirmar disponibilidad. Los puntos miden esfuerzo relativo; no son horas.

| Historia | Tarea técnica principal | Responsable propuesto | Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-LP-01 | Identificar contrato y probar creación en la API original. | Marco | 2 |
| HU-LP-02 | Probar consulta, límite y orden de pedidos. | Marco | 2 |
| HU-LP-03 | Probar que el pedido llegue al worker mediante evento. | Marco + Antonio | 3 |
| HU-LP-04 | Capturar WAITING, PREPARING y READY del mismo id. | Antonio | 3 |
| Transversal | Backlog, diagrama MVC y matriz. | Martín | 4 |
| Transversal | README, PR, revisión cruzada y evidencia. | Martín + Antonio | 3 |
| Transversal | Ensayo de explicación del flujo. | Los tres | 1 |

## Definition of Done

Cada historia seleccionada cumple su criterio y registra prueba real. La base heredada y el aporte nuevo se distinguen. README, diagrama y matriz coinciden con el repositorio. La aceptación, la evidencia y la documentación están completas. Para cerrar la Definition of Done falta que Antonio o Marco revise o comente el PR #1, se atiendan observaciones y se fusione. No se incluyen secretos.

## Prueba y evidencia

docker compose up -d --build --wait
python scripts/value-recovery-smoke.py --project LOGISTPULSE

Salida verificada: evidencias/sprint1.json. Resultado PASS, pedido ORD-656EE9; POST 201 con WAITING, GET 200 y el mismo id observado en WAITING, PREPARING y READY. Tras recrear contenedores sin borrar volúmenes, API y PostgreSQL conservaron el pedido en READY. Commit probado: 370b8dd90a637546400304ba63161fbbc0b85d4b.

# LOGISTPULSE arquitectura MVC

Figura 1. MVC-LP-01. Vista, Controlador, Modelo y respuesta del flujo seleccionado.

| Parte | Elemento concreto y responsabilidad |
| --- | --- |
| Vista | frontend/index.html y app.js: Kitchen queue. fulfillment() muestra pedidos; newOrder() crea un pedido demo y vuelve a consultar. |
| Controlador | Rutas FastAPI de services/fulfillment-api/app.py: create(), orders() y health(). Reciben HTTP, validan tipos con Pydantic y devuelven JSON. |
| Modelo lógico | NewOrder representa la entrada; orders es la entidad persistida. conn()/bootstrap() y SQL realizan el acceso a datos. El worker aplica la preparación. |
| Persistencia y límites | PostgreSQL fulfillment_db.orders. create() publica ORDER_CREATED en Redpanda; fulfillment-worker actualiza PREPARING y READY. Nginx es el punto de entrada. |

## Justificación

FastAPI funciona como Controlador REST y la Vista HTML/JS consume sus rutas. La separación MVC es lógica: la plantilla concentra rutas, modelo de entrada y SQL en app.py; no afirmamos que existan módulos Model/Repository separados. La arquitectura diseñada identifica esas responsabilidades y permite extraer el acceso a datos más adelante. El worker es procesamiento de dominio, no una pantalla ni un Controlador HTTP. El patrón adicional es procesamiento asíncrono por eventos.

## Límites conocidos

Guardar el pedido y publicar el evento no es una única transacción distribuida. Si la publicación falla, no hay recuperación garantizada. NewOrder no impide totales negativos. Estas mejoras permanecen fuera del Sprint 1. /health no comprueba por sí solo la base de datos.

# LOGISTPULSE matriz de trazabilidad

Una fila por historia del Sprint 1. Origen INC-LP-01 y hallazgos del PDF inicial. El PR agrega documentación y pruebas; las clases de negocio permanecen identificadas como código heredado. T-LP-01 a T-LP-04 aprobaron con evidencia del mismo pedido.

| Necesidad / hallazgo | HU / aceptación | Prioridad / puntos | Sprint Goal | Modelo / Vista / Controlador | Rama / PR / cambios | Servicio Docker | Prueba / resultado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INC-LP-01 LP-01 / LP-02 | HU-LP-01 201 + id WAITING | Must 2 pt | SPR-LP-01 Pedido hasta READY | MVC-LP-01 NewOrder / orders SQL / worker; Kitchen queue; create() / orders() FastAPI | docs/value-recovery-lp PR #1 Cambios R1–R4 | console + fulfillment-api + postgres + redpanda + fulfillment-worker | T-LP-01 PASS: 201 + WAITING | sprint1.json ORD-656EE9 |
| INC-LP-01 LP-03 | HU-LP-02 200, máximo 20, id presente | Must 1 pt | SPR-LP-01 Pedido hasta READY | MVC-LP-01 NewOrder / orders SQL / worker; Kitchen queue; create() / orders() FastAPI | docs/value-recovery-lp PR #1 Cambios R1–R4 | console + fulfillment-api + postgres + redpanda + fulfillment-worker | T-LP-02 PASS: 200 + id presente | sprint1.json ORD-656EE9 |
| INC-LP-01 LP-04 | HU-LP-03 Mismo id PREPARING | Must 2 pt | SPR-LP-01 Pedido hasta READY | MVC-LP-01 NewOrder / orders SQL / worker; Kitchen queue; create() / orders() FastAPI | docs/value-recovery-lp PR #1 Cambios R1–R4 | console + fulfillment-api + postgres + redpanda + fulfillment-worker | T-LP-03 PASS: mismo id PREPARING | sprint1.json ORD-656EE9 |
| INC-LP-01 LP-05 | HU-LP-04 WAITING → PREPARING → READY ≤60 s | Must 2 pt | SPR-LP-01 Pedido hasta READY | MVC-LP-01 NewOrder / orders SQL / worker; Kitchen queue; create() / orders() FastAPI | docs/value-recovery-lp PR #1 Cambios R1–R4 | console + fulfillment-api + postgres + redpanda + fulfillment-worker | T-LP-04 PASS: WAITING → PREPARING → READY | sprint1.json + entorno commit 370b8dd |

Referencias de cambios: R1 = README.md; R2 = docs/value-recovery/BACKLOG.md, MVC.md, MVC.svg y TRAZABILIDAD.csv; R3 = scripts/value-recovery-smoke.py; R4 = evidencias/*.json y documentos finales. Rama docs/value-recovery-lp; PR #1.

T-LP-01/02/03/04 se ejecutaron realmente en Docker y registraron PASS para ORD-656EE9. El commit probado es 370b8dd90a637546400304ba63161fbbc0b85d4b. La persistencia también se verificó después de docker compose down/up sin eliminar volúmenes.

# Repositorio README y ciclo colaborativo

## LOGISTPULSE

La carpeta conserva la aplicación original y agrega README de entrega, backlog, MVC, matriz, evidencia y test de dominio. Base pública revisada: randUSFQ/LOGISTPULSE-GOLDEN, commit 74fe4cdbedb32c55a7848b35195229adc58578b6. Ese repositorio es la fuente heredada, no el repositorio del equipo.

Fuente original de LOGISTPULSE

Repositorio del equipo: https://github.com/martinendara-Dev/LOGISTPULSE-MartinEndara. PR de HU-LP-01 a HU-LP-04: #1. Rama docs/value-recovery-lp. El README cubre propósito, stack, estructura, variables, comandos, puertos y pruebas. Commit probado: 370b8dd90a637546400304ba63161fbbc0b85d4b. El PR queda abierto hasta una revisión humana de Antonio o Marco; no se ha fusionado.

## Qué debe demostrar la evidencia

| Evidencia | Qué demuestra |
| --- | --- |
| Commits de la rama | Rama con commits claros y commit probado 370b8dd. |
| PR abierto y su URL | PR #1 abierto y vinculado a HU-LP-01 a HU-LP-04. |
| Comentario o revisión de otro integrante | Pendiente: revisión real de Antonio o Marco. |
| PR fusionado y commit | Pendiente hasta revisión y controles. |
| sprint1.json y capturas del stack | PASS real y persistencia verificada; sin secretos. |

La evidencia versionada no contiene tokens ni .env. sprint1.json conserva respuestas y estados; verificacion-entorno.json registra herramientas, salud y persistencia. Los enlaces permiten comprobación externa. Si la consigna exige capturas, el equipo puede añadirlas sin sustituir estos datos reproducibles.

# Guía sencilla para explicar tu parte

## La secuencia que debes recordar

Necesidad → historia → prioridad y sprint → MVC → PR → servicio → prueba. Mantén el mismo ejemplo durante toda la explicación.

## LOGISTPULSE en un minuto

«El operador necesita saber qué pasa con su pedido. El sprint crea uno y sigue su preparación. La Vista Kitchen queue llama a FastAPI; PostgreSQL guarda WAITING y Redpanda transporta ORDER_CREATED. El worker consume el evento y pasa el mismo id por PREPARING y READY. La prueba real siguió ORD-656EE9, por lo que no usamos pedidos distintos para aparentar la secuencia. La matriz une cada paso con su historia y evidencia».

| Pregunta probable | Respuesta corta |
| --- | --- |
| ¿Por qué este sprint? | Permite demostrar un pedido completo desde su creación hasta estar listo. |
| ¿Qué diferencia backlog y sprint? | El backlog contiene todo lo propuesto; el sprint selecciona cuatro historias para lograr una meta. |
| ¿Los puntos son horas? | No. Son esfuerzo relativo. La capacidad se controla aparte con horas disponibles. |
| ¿MVC significa tres servidores? | No. Separa responsabilidades de Vista, Controlador y Modelo dentro del diseño. |
| ¿El worker es un Controlador? | No es Controlador HTTP; procesa eventos y ejecuta la preparación del dominio. |
| ¿Qué desarrollaron ustedes? | El laboratorio es la base. Nuestro PR agrega artefactos y pruebas; las mejoras futuras se identifican como pendientes. |
| ¿Qué prueba que está terminado? | Criterios ejecutados y evidencia PASS sobre el commit probado. Para cerrar el DoD aún faltan revisión humana y merge. |

Para ensayar: explica HU-LP-01 y HU-LP-04 siguiendo sus filas. Puedes afirmar que Docker pasó y que el PR #1 está abierto. No afirmes revisión ni fusión hasta que Antonio o Marco las realice.